| СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ # XIV сесія VIІІ скликання РІШЕННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.10.2021 | м. Сокаль |  | №503 |
| Про внесення змін в Програму будівництва, реконструкції та ремонту доріг громади Сокальської міської ради на 2021 рік |  |  |  |

З метою покращення стану дорожньої інфраструктури та автомобільних доріг, які проходять по території Сокальської міської територіальної громади, керуючись пунктом 1 статті 10, пунктом 3 статті 15 Закону України «Про дорожній рух», статтями 22, 78, 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради:

ВИРІШИЛА :

- Внести зміни в Програму будівництва, реконструкції та ремонту доріг громади Сокальської міської ради на 2021 рік, виклавши Додатки 1,2 та 3 Програми у новій редакції що додається.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Р. Олійника.

Міський голова              		                                Сергій КАСЯН

Додаток 1

ПАСПОРТ

Програма будівництва, реконструкції та ремонту доріг громади Сокальської міської ради на 2021 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сокальська міська рада Львівської області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу | Рішення сесії Сокальської міської ради від 09.02.2021р. №81 |
| 3. | Розробник програми | Сокальська міська рада Львівської області |
| 4. | Співрозробники програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Сокальська міська рада Львівської області, Служба автомобільних доріг у Львівській області, департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Сокальська міська рада Львівської області |
| 6. | Учасники програми | підрядні організації, Сокальська міська рада Львівської області, Служба автомобільних доріг у Львівській області, фінансове управління Сокальської міської ради |
| 7. | Термін реалізації програми | 2021 рік |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | - |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) |  |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. у тому числі: | 1570,00 |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету | 1570,00 |
|  | коштів інших джерел |  |

Секретар ради              		                                   Ігор СИДОР

Додаток 2

Ресурсне забезпечення Програми будівництва, реконструкції та ремонту доріг громади

Сокальської міської ради на 2021 рік

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2021рік | 20 __ рік | 20 __ рік | 20 __ рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, | 1570,0 |  |  |  | 1570,0 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| районний бюджет** |  |  |  |  |  |
| міський бюджет | 1570,0 |  |  |  | 1570,0 |
| кошти небюджетних джерел** |  |  |  |  |  |

Секретар ради              		                                                 Ігор СИДОР

Додаток 3

Перелік заходів і завдань Програми будівництва, реконструкції та ремонту доріг громади

Сокальської міської ради на 2021 рік

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування |  | Обсяги фінансування (вартість) на 2021 рік тис.грн.: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги загального користування державного значення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний середній ремонт доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення (на умовах співфінансування на договірних засадах) | Т-14-08 Угринів - Хоробрів | 2021 рік | Служба автомобільних доріг у Львівській області | співфінансування з місцевого бюджету |  | 100,0 | створено безпечні, зручні умови для руху транспортних засобів та зменшено кількість дорожньо-транспортних пригод на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-14-08 Угринів - Хоробрів |
| Дороги загального користування обласного значення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення робіт із будівництва, реконструкції та ремонту доріг загального користування обласного значення, які проходять по території Сокальської міської територіальної громади | О141602 Сокаль – Стоянів | - |  | державний, обласний, місцевий бюджет |  | - |  |
|  |  | О141603 Сокаль - Бояничі | - |  |  |  | - |  |
|  |  | О141604 Червоноград – Перетоки | - |  | державний, обласний, місцевий бюджет |  | - |  |
|  |  | О141606 КПП «Варяж» - Бояничі | - |  |  |  | - |  |
|  |  | О141607 Сокаль – Червоноград | - |  |  |  | - |  |
|  | Реконструкція мостового переходу через річку Західний Буг, розташованого в м. Сокаль на автомобільні дорозі загального користування місцевого значення О141602 Сокаль – Стоянів на км 1+693,Сокальського району Львівської області | О141602 Сокаль - Стоянів | 2021 рік | Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА | державний, обласний, місцевий бюджет |  | 100,0 | Безперебійний рух транспорту через р.Західний Буг |
| Дороги загального користування місцевого значення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведення робіт із будівництва, реконструкції та ремонту доріг загального користування місцевого значення, які проходять по території Сокальської міської територіальної громади | С141603 Хоробрів - Опільсько | - |  | державний, обласний, місцевий бюджет державний, обласний, місцевий бюджет |  | - |  |
|  |  | С141604 Комарів - Переспа | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141605 Ільковичі - Копитів | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141606 Скоморохи – Роятин | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141607 Тартаків – Княже | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141608 Спасів – Смиків - Княже | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141609 Іваничі – Перетоки | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141610 Ульвівок - Забужжя | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141611 Шарпанці - Тартаків | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141612 Варяж – Белз | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141624 (Варяж – Белз) -Лешків | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141625 Угринів - Старгород | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141627 Ниновичі - Хоробрів | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141629 Гута – Савчин | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141631 Трудолюбівка - Теляж | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141632 Забужжя – (Сокаль – Червоноград) | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141633 Музей Лопатіна - Скоморохи | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141634 Ромош – (Сокаль – Перетоки) | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141635 (Шарпанці – Тартаків) - Борки | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141636 Тудорковичі - Войславичі | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141637 Нісмичі - Лубнівка | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141638 Свитазів - Равщина | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141639 Гатківка - Савчин | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141640 Лещатів - Залижня | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141641 Матів – Смиків | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141642 Жвирка – Завишень | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141643 Тартаків - Романівка | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141645 Княже – Фусів | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141647 (Комарів – Переспа) - Волиця | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141655 (Сокаль – Червоноград) - Жвирка | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141656 Лучиці – Ганівка | - |  |  |  | - |  |
|  |  | С141657 Тартаків – Копитів | - |  |  |  | - |  |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141632 Забужжя – (Сокаль – Червоноград) на ділянці км 0+000 – км 1+574» | С141632 Забужжя – (Сокаль – Червоноград) | 2021 рік | Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА | державний, обласний, місцевий бюджет |  | 270,0 |  |
| Дороги і вулиці комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведення робіт по ремонту доріг і вулиць комунальної власності Сокальської міської територіальної громади Проведення робіт по ремонту доріг і вулиць комунальної власності Сокальської міської територіальної громади | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Шептицького - вул.Шашкевича в м.Сокаль, Львівської області | - |  |  | державний, обласний, місцевий бюджет державний, обласний, місцевий бюджет державний, обласний, місцевий бюджет | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Людкевича в м.Сокаль, Львівської області | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Мулявка в м.Сокаль, Львівської області | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Леонтовича в м.Сокаль, Львівської області | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Полуботка в м.Сокаль, Львівської області | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Григоренка в м.Сокаль, Львівської області | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Петра Сагайдачного в м.Сокаль, Львівської області | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дороги Ниновичі-літній табір | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул.Шептицького та вул.Вишнева в с.Тартаків Львівської області | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт вул.Вишнева в с.Гута Львівської області | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт вул.Сокальська села Княже Львівської області | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Зелена 1, Зелена 2, Зелена 8, Зелена 9, Зелена 12, Зелена 13 в с.Стенятин Львівської області | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Центральна 3, Центральна 4, Центральна 7, Центральна 10, Центральна 11, Центральна 14 в с.Стенятин Львівської області | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Центральна 1 в с.Роятин Львівської області | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Сокальської міської територіальної громади | 2021 | МКП «Сокальжитлокомунсервіс» (балансоутримувач) |  | Місцевий бюджет | 1100,0 | Покращення стану вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Сокальської міської територіальної громади |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 1570,0 |  |

Секретар ради              		                                                 Ігор СИДОР